|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_12 |
| Kelas | : |  |
| Anggota | : | 1. Kenan Tomfie Bukit/11322039  2. Nania Pangaribuan / 11322045  3. Elisabeth Uli Tambunan/11322050  4. Maria Pangaribuan /11322008 |
| Topik PA1 | : | Website Wisata Sekitar Toba |
| Periode | : | Minggu ke 14 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | * Melanjutkan pengerjaan SDD (Software Design Document) * Mengubah beberapa fungsi yang ada pada website yang sedang dibangun * Melakukan pengerjaan crud akomodasi |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 08 Mei2023 | 2 | Melanjutkan pengerjaan SDD (Software Design Document) |
| 09 Mei 2023 | 3 | Mengubah beberapa fungsi yang ada pada website yang sedang dibangun |
| 10 Mei 2023 | 2 | Melakukan pengerjaan crud akomodasi |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Anggota kelompok kurang berkomunikasi dalam pengerjaan proyek PA-1 sehingga solusi yang dilakukan yaitu dengan berkumpul untuk mengerjakan tugas tugas yang telah dibagi.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Melanjutkan pengerjaan SDD (Software Design Document)
* Mengubah beberapa fungsi yang ada pada website yang sedang dibangun
* Melakukan pengerjaan crud akomodasi

**Rencana minggu depan :**

* Membuat multilogin *user*
* Mengubah fungsi menambah komentar menjadi menambahkan testimoni serta memastikan data yang akan ditambahkan ke website agar valid dan sesuai
* Melanjutkan pengerjaan crud akomodasi

**Catatan Lain:**