|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_12 |
| Kelas | : |  |
| Anggota | : | 1. Kenan Tomfie Bukit/11322039  2. Nania Pangaribuan / 11322045  3. Elisabeth Uli Tambunan/11322050  4. Maria Pangaribuan /11322008 |
| Topik PA1 | : | Website Wisata Sekitar Toba |
| Periode | : | Minggu ke-15 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | * Implementasi source code * Melanjutkan pengerjaan dokumen SWTD * Melanjutkan pengerjaan dokumen SDD * Melanjutkan pengerjaan dokumen SRS |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 04 Mei 2023 | 2 | Implementasi Source Code |
| 05 Mei 2023 | 3 | Implementasi Source Code |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Anggota kelompok kurang berkomunikasi dalam pengerjaan proyek PA-1 sehingga solusi yang dilakukan yaitu dengan berkumpul untuk mengerjakan tugas tugas yang telah dibagi.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Progress dari dokumen SRS
* Progress dari dokumen SDD
* Progress dari dokumen SWTD
* Menyelesaikan source code untuk fungsi pemesanan dan melihat daftar pesanan

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan Pengerjaan SRS
* Melanjutkan Pengerjaan SDD
* Melanjutkan Pengerjaan SWTD
* Melanjutkan implementasi source code

**Catatan Lain:**