|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_12 |
| Anggota | : | 1. Kenan Tomfie Bukit/11322039  2. Nania Pangaribuan / 11322045  3. Elisabeth Uli Tambunan/11322050  4. Maria Pangaribuan /11322008 |
| Topik PA1 | : | Website Wisata Sekitar Toba |
| Periode | : | Minggu ke 3 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | * Menentukan Template front end dan back end yang akan digunakan pada *website* * Mengunduh Template front end dan back end yang akan digunakan pada *website* |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 16 Februari 2023 | 2 | Mendownload Laravel |
| 17 Februari 2023 | 3 | Mencari template front end dan back end |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Anggota kelompok kurang berkomunikasi dalam pengerjaan proyek PA-1 sehingga solusi yang dilakukan yaitu dengan berkumpul untuk mengerjakan tugas tugas yang telah dibagi.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Menentukan template front end dan back end yang akan digunakan pada *website*
* Mendownload template front end dan back end yang akan digunakan pada *website*

**Rencanan minggu depan :**

* Dapat mengaplikasikan Laravel ke progress website yang akan dibuat.

**Catatan Lain:**